Protokół nr 61/2023 z dnia 23.03.2023 r.
posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Temat: Badanie procedury postępowania przetargowego budowy budynku komunalnego przy ul Łącznej w Luboniu.

Porządek obrad:
1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum
2. Omówienie procedury postępowania przetargowego budowy budynku komunalnego przy ul. Łącznej w Luboniu oraz pytania członków Komisji.
3. Wolne głosy i wnioski
4. Głosowanie protokołów

1. Przewodniczący sprawdził obecność, wszyscy członkowie byli obecni, przewodniczący stwierdził quorum.
Zaproszeni goście:

Dariusz Springer – zastępca dyrektora Biura Majątku Komunalnego UM Luboń
Michał Popławski – wiceburmistrz Lubonia

2. Omówienie procedury przetargowej:

Przed rozpoczęciem kontroli Komisja Rewizyjna miała czas na zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą przetargu na budowę budynku komunalnego przy ul. Łącznej w Luboniu.
Dariusz Springer omówił postępowanie przetargowe dotyczące budowy budynku komunalnego przy ul. Łącznej w Luboniu.
Postępowanie odbyło się w formie przetargu nieograniczonego, elektronicznie, zgodnie z obowiązującą ustawą. Wpłynęło 5 ofert.
Budowa budynku mieszkaniowego komunalnego przy ul. Łącznej – koszt wyceniany na 6 mln zł z czego dofinansowanie 4,1 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt zakłada budowę budynku komunalnego o łącznej powierzchni 680 m2 piętrową. Na parterze mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz jedno mieszkanie „za życiem” – dla rodziny w trudnej sytuacji spodziewającej się narodzin dziecka niepełnosprawnego. Mieszkania pod klucz wyposażone w tzw. biały montaż oraz częściowo wyposażona kuchnie, nie stan to stan deweloperski a taki który pozwala po wniesieniu mebli na zamieszkanie. Mieszkania ogrzewane gazem, każde mieszkanie posiada swoje liczniki. 27 miejsc parkingowych w tym 5 dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw dla dzieci. Użytkownicy mieszkań podpisują umowę najmu lokalu. Jest to budynek bardzo potrzebny w naszym mieście i bardzo cieszy nas jego realizacja i pozyskane tak wysokie dofinansowanie.

Procedura przetargowa:
1. Ogłoszenie 05.04.2022 – publikacja dokumentów
2. 20.04.2022 nastąpiło otwarcie ofert przetargu.
3. 06.05.2022 nastąpiło zawiadomienie o wyniku postępowania - Ogłoszenie wykonawcy firma WENO Spółka z o.o. sp. k. z Chodzieży wysokość wygranej oferty to 6 394 582,79 zł brutto
4. Podpisanie umowy dnia 17.05.2022 r. umowa nr BMK. ZP.271.01.8.2022

Podpisanie umowy oraz wybór oferty przebiegł bez zakłóceń wybrana oferta zakłada 7 letnią gwarancję na wykonane prace, na poczet należytego wykonania umowy zatrzymano 100 tys. zł tytułem należytego wykonania umowy. Jest to pierwsza robota wykonywana przez tego wykonawcę na terenie naszej Gminy, jesteśmy zadowoleni postępu prac. Wykonawca posiadał wymagane przetargiem doświadczenie oraz przedstawił wymagane referencje.

Następnie członkowie komisji przeszli do sesji pytań dotyczących sposobu wyboru osób zamieszkujących nowy budynek, sposobu naliczania opłat za media i odpowiedzialności materialnej za otrzymane wyposażenie mieszkania.
Poinformowane ich ze osoby które otrzymają mieszkania będą rozliczane za zużyte media na podstawie liczników a umowy najmu będą określać ich materialna odpowiedzialność za powierzone mienie. Budynek jest objęty 7 letnia gwarancja wykonawcy a sprzęt np. kuchenki gazowe, lodówki mają gwarancje producenta tj.2 lata. W przypadku awarii będzie to analizowane po czyjej stronie leży wina weryfikacją zajmą się pracownicy BMK.

Członkowie komisji zapoznali się z planem budynku. Zapytano również o zagospodarowanie wody opadowej z budynku w związku z ogłoszeniem programu Lubońskie Skarbonki Deszczowe, zadano pytanie czy w budynku zostaną zainstalowane tzw. zbiorniki na deszczówkę. Zbiorniki nie były przewidziane w projekcie. Oddanie budynku do użytku ma nastąpić 16.06 2023 r.
Zadano również pytanie odnośnie sposobu rozliczanie się z wykonawca – rozliczanie następuje w transzach po oddaniu tzw. kamieni milowych prac.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę że przy odbiorze prac osoba nadzorująca powinna zwrócić uwagę na estetykę wykonania budynku oraz jakość wykonania wykończenia wewnątrz i na zewnątrz.

3. Wolne głosy i wnioski.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przedstawione materiały były kompletne, nie wzbudzały wątpliwości, a wszelkie pytania zadane podczas posiedzenia komisji znalazły natychmiastową odpowiedź. Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień.
4. Komisja Rewizyjna głosowała nad przyjęciem protokołów
Protokół nr 60:
Temat: Badanie gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Luboniu w 2022 r.

w głosowaniu brało udział 6 osób:
Łukasz Budzyński, Anna Bernaciak, Magdalena Kleczewska, Andrzej Okupniak, Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Monika Nawrot

Za: 6 osób Łukasz Budzyński, Anna Bernaciak, Magdalena Kleczewska, Andrzej Okupniak, Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Monika Nawrot
Przeciw: 0 osób
Wstrzymujących się: 0 osób

Protokół pokontrolny 60
Temat: Badanie gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Luboniu w 2022 r.

w głosowaniu brało udział 6 osób:
Łukasz Budzyński, Anna Bernaciak, Magdalena Kleczewska, Andrzej Okupniak, Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Monika Nawrot

Za: 6 osób Łukasz Budzyński, Anna Bernaciak, Magdalena Kleczewska, Andrzej Okupniak,, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata Szwedziak
Przeciw: 0 osób
Wstrzymujących się: 0 osób

Przewodniczący zakończył spotkanie i zlecił sporządzenie protokołu oraz protokołu pokontrolnego

Protokołowała: Magdalena Kleczewska …..........................................

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Zawiadomienie o kontroli
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
4. Protokół pokontrolny