Protokół nr 71/2024 z dnia 29.02.2024 r.
posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Temat: Analiza wielkości środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój infrastruktury drogowej w 2023 r.

Porządek obrad:
1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum.
2. Prezentacja dotycząca wielkości środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój infrastruktury drogowej w 2023 roku.
3. Pytania członków Komisji Rewizyjnej.
4. Głosowanie protokołów.
5. Wolne głosy i wnioski.

1. Przewodniczący sprawdził obecność. Wszyscy byli obecni, przewodniczący stwierdził quorum.
Zaproszeni goście:

Michał Popławski – wiceburmistrz Miasta Luboń,
Małgorzata Matysiak - kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

2. Prezentacja dotycząca wielkości środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój infrastruktury drogowej w 2023 roku.

Małgorzata Matysiak – kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przygotowała prezentację dot. źródeł finasowania powstającej na terenie Lubonia infrastruktury drogowej:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2023 rok:

Remont odcinka ul. Żabikowskiej
Dotacja 3 079 344,22 zł
Etap realizacji: dokonano odbioru końcowego inwestycji
Zakres rzeczowy:
remont 470 m jezdni,
remont 430 m chodnika,
budowa 137 m ścieżki rowerowej
budowa 475 m kanalizacji
przebudowa 2 przystanków autobusowych

Budowa ul. Słowackiego
Dotacja 1 071 238,16 zł
Etap realizacji: trwają prace budowlane
Zakres rzeczowy:
Budowa 235 m drogi
Budowa 493 m chodnika
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej
Budowa wyniesionego skrzyżowania i progów zwalniających od ul. Norwida do Kościuszki
Planowane zakończenie prac: kwiecień 2024

Budowa ul. Miodowej (od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej
Dotacja: 1 473 713,88 zł
Etap realizacji: trwają prace budowlane, zakończenie prac 29.02.2024
Zakres rzeczowy:
Budowa 415 m drogi
Budowa 832 m chodnika
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej
Budowa wyniesionego skrzyżowania
Planowane zakończenie inwestycji marzec 2024.

Budowa ul 11 Listopada (odcinek od ul. Klonowej do ul. Kołłątaja)
Dotacja 1 234 460,50 zł
Etap realizacji: rozpoczęto prace budowlane
Zakres rzeczowy:
Remont 513 m drogi
Remont 959 chodnika
Planowane zakończenie inwestycji lipiec 2024

Suma dofinasowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2023 rok:
6 858 756,76 zł – ostateczna kwota dofinasowania może uleć zmianie na etapie rozliczania robót.
Jeśli są jakieś oszczędności w czasie wykonywania prac, to kwota dofinasowania jest umniejszana proporcjonalnie do oszczędności.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2024 rok:

Rozbudowa ul Kurowskiego (od ul. Rydla do ul. Dworcowej)
Dotacja 995 897,53 zł
Etap realizacji: podpisano umowę z wykonawcą
Zakres rzeczowy:
Budowa 317 m drogi
Budowa i remont chodnika 634 m
Planowane zakończenie realizacji październik 2024

Budowa ul Żeromskiego (od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)
Dotacja 470 645,02 zł
Etap realizacji: podpisano umowę z wykonawcą
Zakres rzeczowy:
Budowa 116 m drogi
Budowa 181 m chodnika
Budowa 66 m kanalizacji deszczowej
Planowane zakończenie listopad 2024

Budowa ul. Przemysłowej (od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego)
Dotacja 586 284,04 zł
Etap realizacji: trwa proces podpisywania umowy z wykonawcą
Zakres rzeczowy:
Budowa 132 m drogi
Budowa 132 m chodnika
Budowa 132 m kanalizacji deszczowej
Planowane zakończenie inwestycji wrzesień 2024

Suma dofinasowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2024 rok na dzień 29.02.2024 r.

2 052 826,59 zł – stan na 29.02.2024. ostateczna kwota dofinasowania może uleć zmianie na etapie rozliczania robót.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej
Promesa wstępna 8 000 000 zł
Etap realizacji: otwarcie ofert – trwa badanie ofert
Zakres rzeczowy:
Budowa 800 m drogi
Budowa 800 m chodnika
Budowa 1350 m kanalizacji deszczowej
Budowa 1400 m ścieżki rowerowej
Budowa oświetlenia
Planowane zakończenie inwestycji czerwiec 2025

Suma dofinasowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dzień 29.02.2024 r.
Promesa 8 000 000 zł.

3. Pytania członków Komisji Rewizyjnej

Łukasz Budzyński: Co się dzieje, jeśli okazuje się, że w czasie inwestycji mamy oszczędności ?
Małgorzata Matysiak: Jeśli są oszczędności to dofinasowanie zostaje proporcjonalnie umniejszone.

Łukasz Budzyński: Jakie są proporcje dofinasowania do wkładu własnego?
Małgorzata Matysiak: Proporcje dofinasowania są przyznawane wg algorytmów na który wpływ ma wiele czynników, każdorazowo jest to zatwierdzane przez Premiera lub Wojewodę. Dofinansowanie waha się od 50-80%. Każdorazowo brane są pod uwagę nieco inne czynniki, np. dochód na mieszkańca, sytuacja gminy na tle innych gmin, wielkość inwestycji, zadłużenie, oddalenie od instytucji miejskich (Urzędu, Straży Miejskiej szkół).

Łukasz Budzyński: Jaka jest skuteczność wniosków?
Małgorzata Matysiak: nie udało się uzyskać dofinasowania na ul. Leśmiana, choć wydawało się, że spełnia kryteria np. oddalenia od instytucji.
Michał Popławski: Skuteczność jest bardzo duża i jest to wynik ciężkiej pracy i składania dobrych jakościowo wniosków. Od 7 lat co roku otrzymujemy dofinasowania na budowę m. in. Dróg w Luboniu.

Łukasz Budzyński: Czy jest potencjał na składanie większej ilości wniosków?
Małgorzata Matysiak: Można składać wnioski ale należy mieć pozwolenie na budowę, nie mamy pewności ile w tym roku i kolejnych będzie ogłaszane konkursów na budowę dróg w związku ze zmianą Rządu, nie są znane jeszcze plany dot. uruchomienia kolejnych konkursów.

Łukasz Budzyński: Gdyby nie dofinasowania, jaka ilość dróg byłaby w Luboniu zbudowana?
Michał Popławski: Staramy się nie angażować własnych środków, ponieważ mamy wysoką skuteczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Można by hipotetycznie przyjąć, że byłoby to 50% aktualnie budowanych dróg. Wiemy jakie drogi mają potencjał otrzymania dofinasowania i te staramy się budować z pomocą funduszy zewnętrznych. Są oczywiście inwestycje, które musimy realizować własnymi siłami.

Łukasz Budzyński: Czy mamy przygotowane dokumenty dot. dróg tak, aby natychmiast reagować w momencie pojawienia się dofinasowania?
Michał Popławski: Oczywiście np. ul. Kopernika, Parkowa, Wysoka.

Łukasz Budzyński: Ile trwa okres od decyzji dot. budowy danej ulicy do jej realizacji? I czy staranie się o dofinasowanie wydłuża ten czas?

Michał Popławski: Od 3-8 lat. Staranie się o dofinasowanie wydłuża czas o ok 6 miesięcy ale w perspektywie poniesienia jedynie 50% kosztów jest to rozsądne. Mamy różne przypadki związane np. z protestami mieszkańców co wydłuża okres budowy drogi i przygotowania dokumentacji.

Monika Nawrot: Jakie są konkursy związane z poprawą bezpieczeństwa, przebudową sygnalizacji itp.?
Małgorzata Matysiak: Dziś składany jest wniosek do konkursu wojewódzkiego Razem Bezpiecznie. Tymi konkursami zajmuje się WSK i pan Bartosz Wilczek. Aktualnie istnieją dofinasowania na poprawę bezpieczeństwa w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – tym samym z którego przebudowaliśmy np. skrzyżowanie przy Streicha/ Powstańców Wielkopolskich/Puszkina.
Monika Nawrot: Jakie miejsce może zostać wzięte pod uwagę w tym dofinasowaniu?
Michał Popławski: Np. przebudowa skrzyżowania na ul. Polnej o które wnioskują radni – poprawa bezpieczeństwa i tzw. kocie oczy.
Monika Nawrot: Czy jest plan na skrzyżowanie Traugutta/Rejtana/11listopada?
Michał Popławski: Mamy decyzje ZRID i czekamy na dofinasowanie.

Monika Nawrot: Czy to właśnie w ramach tego dofinasowania poprawy bezpieczeństwa nie można by spróbować przebudować skrzyżowania Klonowa/Cmentarna/Poniatowskiego?
Michał Popławski: To są zbyt wysokie koszty powyżej 1,5 mln zł.
Małgorzata Matysiak: Należy pamiętać, że np. wydatki związane z przebudową sieci nie są kwalifikowalne, np. przebudowa energetyczna. Niestety może się okazać, że koszty kwalifikowane nie będą tak wysokie jak w innych realizowanych inwestycjach. Oczywiście będziemy aplikować jeśli pojawi się konkurs.

Monika Nawrot: Czy koszty przebudowy sieci i kolizji energetycznych i teletechnicznych nie są ujęte dlatego, że gestorem sieci jest ktoś inny? Środki po przebudowie są przekazywane jako środki trwałe temu gestorowi?
Małgorzata Matysiak: Nie jestem księgowym, dlatego nie mogę potwierdzić kwestii księgowych. Urząd Wojewódzki stoi na stanowisku, że jest to robione na czyimś mieniu i nie ma do tych sieci dofinasowania.

Monika Nawrot: Czy Gmina podejmuje działania, aby weryfikować okres w którym ta sieć została umieszczona w pasie i przerzucić koszty na przebudowy na gestora sieci, bo jeśli my czekamy z dofinasowaniem to możemy w tym czasie wymagać od gestora przebudowy sieci.
Michał Popławski: Na takie decyzje jak np. przebudowa sieci gazowej czeka się dwa lata.
Monika Nawrot: Nawet jeśli czeka się dwa lata, to już od dawna przymierzamy się do tej przebudowy. Wystarczy udowodnić ze decyzja na umieszczenie sieci w pasie drogowym jest wydana 5 lat wstecz przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji. Samo uzgadnianie trwa dłużej, ale jest możliwe, że wtedy gestor poniesienie koszty tej przebudowy. Warto by spróbować.
Michał Popławski: Tak to prawda, należałby przyjąć takie kroki, ma Pani racje.

Wniosek Komisji Rewizyjnej do Burmistrz Miasta Luboń
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z prezentacją dotyczącą wielkości środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój infrastruktury drogowej w 2023 uznaje, że skuteczność pozyskiwania dofinasowań jest na bardzo wysokim poziome. Dofinasowania w wysokości od 50-70 procent kosztów inwestycji w znacznym stopniu zwiększają efektywność wykorzystania środków własnych Miasta.
4. Głosowanie protokołów.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego nr 70/2024 z dnia 31.01.2024
Temat: Badanie gospodarki finansowej Straży Miejskiej w Luboniu w 2023 roku.
w głosowaniu brało udział 6 osób.
Za: 6 osób, Anna Bernaciak, Łukasz Budzyński, Magdalena Kleczewska, Andrzej Okupniak, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak
Przeciw: 0 osób
Wstrzymujących się: 0 osób

Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 70/2024 z dnia 31.01.2024
Temat: Badanie gospodarki finansowej Straży Miejskiej w Luboniu w 2023 roku.
w głosowaniu brało udział 6 osób.
Za: 6 osób, Anna Bernaciak, Łukasz Budzyński, Magdalena Kleczewska, Andrzej Okupniak, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak
Przeciw: 0 osób
Wstrzymujących się: 0 osób.

5 Wolne głosy i wnioski
Komisja spotka się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
Przewodniczący zakończył spotkanie i zlecił sporządzenie protokołu.

Protokołowała: Magdalena Kleczewska …..........................................

Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Zawiadomienie o kontroli.
3. Prezentacja dotycząca wielkości środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój infrastruktury drogowej w 2023 r.