Protokół nr 14/2025
spotkania stacjonarnego Komisji Rozwoju i Infrastruktury
Rady Miasta Luboń
z dnia 09.06.2025r.

Komisja Rozwoju i Infrastruktury rozpoczęła spotkanie w trybie stacjonarnym o godz. 15:30 – Urząd Miasta Luboń, plac Edmunda Bojanowskiego 2.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury, pan Andrzej Okupniak stwierdził prawomocność spotkania, quorum.

Obecność zgodnie z listą obecności Komisji Rozwoju i Infrastruktury
(zał.nr1).
W spotkaniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury uczestniczyło dziesięciu (10) członków Komisji. 1 osoba nieobecna, nieobecność usprawiedliwiona – Jakub Jelinski.
/Zał. nr 1/ - Lista obecności Komisji Rozwoju i Infrastruktury.

Oprócz członków Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

- Zastępca Burmistrza Miasta, Michał Popławski,
- Dyrektor Biura Majątku Komunalnego, Henryka Grygier
- Zastępca Dyrektora Biura Majątku Komunalnego, Dariusz Springer,
- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń, Mateusz Olejniczak,
- Zastępca kierownika Wydziału Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska, Agnieszka Perz,
- Pracownik Biura Rady Miasta Luboń, Dominika Kędziora.

Dalej Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury, Pan Andrzej Okupniak zaproponował porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Analiza wykonania budżetu za rok 2024 – opiniowanie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2024.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044.
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
8. Wolne głosy i wnioski radnych.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia KriI nr 12/2025 i 13/2025.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2.

Mieszkańców nie było.

Ad 8. Wolne głosy i wnioski radnych.

W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Dariusz Springer.

Zastępca dyrektora Biura Majątku Komunalnego, Dariusz Springer odpowiedział na spisane pytania z posiedzenia Komisji nr 13, z dnia 12 .05. 2025r. Pierwszym z nich było :

- Czy dowolna firma pogrzebowa ma możliwość przechowywania zwłok?.
Jaki jest koszt takiej usługi dla zmarłych chowanych na naszym cmentarzu komunalnym,
a także na innych cmentarzach?

Pan Springer odpowiedział, że jest możliwość przechowywania zwłok. Każda firma pogrzebowa może chować zmarłych na naszym cmentarzu. Wszystkie firmy mają też możliwość korzystania z chłodni.

- Ile jest miejsc w chłodni, a więc w pomieszczeniu do przechowywania zwłok?.

Pan Springer odpowiedział, że jest to osiem (8) miejsc, ale w sytuacjach np. pandemicznych , może być do 12 zwłok.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Okupiniak otworzył dyskusję.

Głos zabrał Radny Marek Samulczyk.

Radny zapytał, czy mieszkańcy innych gmin byli chowani a zwłoki leżały w naszej kaplicy cmentarnej?.

Zastępca Dyrektora BMK, Pan Springer odpowiedział, że tak były takie sytuacje, a opłaty za to trafiały do Miasta.

Pytanie zadał Radny Andrzej Okupniak.

Radny podał, że w uchwale, nie pamiętał z jakiego roku, ale wyznaczona została kwota za korzystanie z chłodni. Radny chciał wiedzieć ile ona wynosi ?

Zastępca Dyrektora BMK, pan Springer odpowiedział, że jest to kwota 35 zł + VAT.

Radny Andrzej Okupniak poinformował, że zastanawia się nad tym czy nie powinniśmy zaktualizować tej kwoty. Stawka ta jest sprzed 10lat.
Radny poprosił pana Dyrektora o przyniesienie do Biura Rady kosztów netto za 2024 rok.

Pytanie zadała Radna Magdalena Woźniak

Kto ma kontrole nad tym, jak chłodnia pracuje, kto nią zarządza?.

Zastępca Dyrektora BMK, Pan Springer odpowiedział, że pan Łopiński ma w posiadaniu klucze . Dopuszcza firmy, które chcą korzystać z chłodni.

Pytanie zadała Radna Teresa Zygmanowska, która zapytała w jaki sposób jest ewidencjonowany „wynajem” chłodni?.

Zastępca Dyrektora BMK, Pan Springer odpowiedział, że wszystko jest fakturowane.

Radny Rafał Błaszczak zapytał, jaki był przychód roczny z przechowywania zwłok?.

Informacja ta zostanie przesłana. Przychód netto, koszty, koszt energii. Szczegółowy przychód z wynajmu i koszt prądu za rok 2024.

Ad 3. Analiza wykonania budżetu za rok 2024 – opiniowanie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2024.

Do tematu wprowadził Zastępca Burmistrza, Michał Popławski.
Pan Burmistrz, rozpoczął od strony 37 Sprawozdania z Wykonania Budżetu Miasta Luboń za 2024 rok . Pan Burmistrz poinformował :
W rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł, zrealizowano 100,00% planu. Wydatki te związane były z konserwacją urządzeń melioracyjnych. W rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 491,28 zł co stanowi 99,42% planu. W rozdziale tym ujęto wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.
Pytań ani dyskusji nie było.

Dział 600 Transport łączność
W tym rozdziale Burmistrz poinformował o wydatkach w kwocie 619 tys zl, wydatki te zrealizowano w 100% . W pozycji tej ujęto dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego.
Rozdział 60004 Lokalny Transport.
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie ok. 6 milinów złotych. W rozdziale tym ujęto : - dotacje na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń, zaplanowano w kwocie 5 680 826,31 zł, zrealizowano 100,00% planu.
Kolejny rozdział, o którym mówił Pan Burmistrz to rozdział drogi publiczne gminne , w których zaplanowano wydatki w kwocie 22.217.286,07 zł, zrealizowano w kwocie 19 563 144,93 zł co stanowi 88,05% planu. W rozdziale tym ujęto:
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 6 602 099,33 zł, zrealizowano 98,81% planu
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego, w tym: remonty cząstkowe ulic, obsługa przystanków komunikacji publicznej, prace drogowe w ramach porozumienia ze Spółką Kom-Lub naprawa urządzeń kanalizacyjnych, remonty sygnalizacji świetlnej. − wydatki związane z oznakowaniem poziomym ulic, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu, prace przy znakach drogowych (w ramach Porozumienia ze Spółką Kom-Lub), wydatki na inwentaryzację elementów pasa drogowego, przegląd stanu technicznego dróg,
− na Remont ul. 11 Listopada w Luboniu (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Kołłątaja) dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydano 1 227 505,56 zł,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 15 615 186,74 zł, zrealizowano w kwocie 13 039 610,50 zł co stanowi 83,51% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania: Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu Plan: 825 809,04 Wykonanie: 769 592,26 Wykonanie: 93,19 W zakresie prac drogowych poniesiono koszty odtworzenia nawierzchni na odcinku ul. Buczka, w którym została przebudowana stara kanalizacja deszczowa. Zadanie realizowane łącznie z zadaniem w Dziale 900 o tej samej nazwie. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r., zostanie wybudowany nowy odcinek kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogowej.

Radna Monika Nawrot zadała pytanie.
Radna zapytała, czy remont ul. Buczka był związany z programem „zaprojektuj wybuduj”, czy wykonawca czekał z pracami aż Miasto otrzyma ostateczną decyzję ZRID?.

Burmistrz Michał Popławski odpowiedział, że wykonawca nie czekał, ale było to pod rygorem wykonalności.

Radna Monika zadała pytanie dot. płatności.

Wiceburmistrz odpowiedział, że mamy z odszkodowań 400 tyś złotych dodatkowych środków. Na ulicę Buczka mieliśmy dofinansowanie. Mieliśmy decyzje ZRID-owskie, które były również pod rygorem wykonalności.

Radny Marek Samulczyk zapytał Wiceburmistrza o odbiór ulicy Buczka ?

Wiceburmistrz odpowiedział, że formalnego odbioru jeszcze nie było. Wykonawca zakończył już prace, łącznie z oznakowaniem poziomym i pionowym. Ulica jest przejezdna i mieszkańcy mogą z niej w pełni korzystać. Pozostały prace punktowe na części kostkowej.

Prace projektowe drogowe :

Plan: 1 500 000,00 Wykonanie: 322 206,61 , co daje 21%

W roku 2024 kontynuowano prace nad dokumentacją projektową, zgodnie z umowami dla ulic: Wysokiej – I etap , Kopernika, Dworcowej, Wiejskiej, Buczka, Spadzistej, Poniatowskiego, Uroczej, Łącznej, Leśnej, Łąkowej, a także opracowania dwóch wariantów koncepcji planu zagospodarowania dla budowy ul. Jaworowej i ul. Leszczynowej z wjazdem w ul. Szkolną.

Kontynuowano również prace nad opracowaniem dokumentacji dla budowy chodnika w ulicach: Kochanowskiego, Chudzickiego wraz z remontem chodnika na odcinku od ul Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Reymonta .

Pan Burmistrz poinformował , że przez cały rok Biuro Majątku Komunalnego pracowało w bardzo okrojonym składzie. Minus 2 osoby w stosunku do stanu faktycznego.

Radny Marek Samulczyk zadał pytanie

Czy powodem tak niskiego wykonania inwestycji w tym rozdziale jest brak pracowników ? Czy powody nie są po stronie projektantów ani wykonawców, tylko po stronie Urzędu ?

Odpowiedzi udzielił Wiceburmistrz Michał Popławski, który poinformował, że część płatności było zawieszonych ze względu na toczące się postepowania przez Wojewodę. Kolejną znacząca kwestią był jak najbardziej brak pracowników przez ¾ roku, co skutkowało tym, że nie udało się zlecić tylu prac co zawsze.

Radna Dorota Traczyk zadała pytanie

Radna zapytała kiedy zakończone będą pracę projektowe ul. Nowiny?.

Wiceburmistrz Michał Popławski odpowiedział, że w wakacje zostanie złożony wniosek na pozwolenie na budowę. Postępowanie jest już wszczęte, ale zawieszone.

Radna Magdalena Woźniak zadała pytanie

Jaka jest szerokość płyt?.

Radny Andrzej Okupniak odpowiedział

Szerokość płyt jest między 80 a 1 metr . Są to te same płyty co na ul. Wirowskiej i Pogodnej.

Radny Marek Samulczyk zadał pytanie

Co do ulicy Pogodnej płyty są zasadne, co do ulicy Nowiny nie. Dlatego radny nigdy się na to rozwiązanie nie zgodzi.

Pytanie drugie radnego Marka Samulczyka dotyczyło ulicy Kopernika. Radny zapytał czy jest już ona zlecona? .

Wiceburmistrz, Michał Popławski odpowiedział , że 30 maja została podpisana umowa na kwotę 2,5 miliona.

W tym miejscu Burmistrz wrócił do omawiania prac projektowo drogowych :

ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada Plan: 3 865 400,89
Wykonanie: 3 865 400,89 Wykonanie: 100,00

Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) Plan: 533 606,90 Wykonanie: 533 606,90 Wykonanie: 100,00

Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu Plan: 1 931 275,71 Wykonanie: 1 931 275,71 Wykonanie: 100,00

Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego Plan: 814 550,63 Wykonanie: 814 550,63 zł Wykonanie: 100,00

Budowa ul. Słowackiego w Luboniu Plan: 1 292 491,77 Wykonanie: 1 292 491,77 Wykonanie: 100,00

Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej Plan: 1 467 287,36 Wykonanie: 1 285 550,04 Wykonanie: 87,61 %

Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!" Plan: 16 974,00 Wykonanie: 0,00
Z uwagi na konieczność dodatkowych uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wydanie decyzji celu publicznego termin wykonania zadania uległ wydłużeniu.

Na ten czas plac budowy jest przekazany, w przeciągu 2 tyg, zacznie się inwestycja. Ścieżka rowerowa z masy bitumicznej.

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń Plan: 3 045 727,17 Wykonanie: 1 907 214,42 Wykonanie: 62,62

Prace budowlane dotyczące budowy chodnika w ul. Drzymały zostały zakończone, a procedury odbiorowe zostaną przeprowadzone na początku 2025 r. Dla ul. Kwiatowej wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na prace budowlane chodnika w ul. Kwiatowej, jednak prace budowlane nie zostały rozpoczęte .

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.
Wydatki w kwocie 125.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 118 915,80 zł co stanowi 95,13% planu. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na przystankach autobusowych

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych.
Zaplanowano wydatki w kwocie 585 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 210 240,12 zł co stanowi 35,94% planu.

Przewodniczący Komisji Andrzej Okupniak otworzył dyskusję.

Głos zabrał Radny Marek Samulczyk

Radny usłyszał, że praca została wykonana ale inwestor nie wystawił faktury, czy taka sytuacja jest możliwa prawnie?.

Wiceburmistrz odpowiedział, że tak. Taka sytuacja zaistniała i jest możliwa.

Radny Samulczyk dopytał dodatkowo o parkingi buforowe. Na jakim etapie są prace?.

Wiceburmistrz odpowiedział, że parkingi buforowe będą realizowane z programu „zaprojektuj wybuduj”. Do końca grudnia musi być zrealizowana budowa.

Tunel finansuje Marszałek ale nie finansuje Parkingu.
PKP finansuje parking, nie finansuje Tunelu.

Finansowanie tego razem, nie jest możliwe.

Koszt budowy samego Tunelu to 20 milionów.

Dział gospodarka mieszkaniowa 700

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.
Zaplanowano wydatki w kwocie 255 072,00 zł, zrealizowano w kwocie 250 589,09 zł co stanowi 98,24% planu, na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 244 646,00 zł, zrealizowano w kwocie 243 697,17 zł co stanowi 99,61% planu. Są to wydatki Biura Majątku Komunalnego. - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 9 426,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 891,92 zł co stanowi 73,12% planu. Na kwotę tą składają się wydatki Biura Majątku Komunalnego (wydatki związane z funkcjonowaniem Biura), - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Zaplanowano wydatki w kwocie 3 072 050,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 816 783,65 zł co stanowi 91,69% planu, w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1 118 220,00 zł, zrealizowano w kwocie 898 126,68 zł co stanowi 80,32% planu. Na kwotę tą składają się wydatki Biura Majątku Komunalnego (wydatki związane z zarządzaniem lokalami użytkowymi), czynsz za dzierżawę gruntów, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych, koszty związane z wyceną gruntów, odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1 953 830,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 918 656,97 zł co stanowi 98,20% planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność. Wskazana kwota zawiera również wypłaty odszkodowań za grunty (w tym również za nakłady budowlane i nasadzenia roślinne), które z mocy prawa przeszły na rzecz Miasta Luboń w poprzednich latach.

Termomodernizacja budynków komunalnych
Prace związane z termomodernizacją uzależnione są między innymi od szeregu pozwoleń oraz warunków pogodowych. W roku 2024 wykonano przyłącza do sieci gazowej, wewnętrzne instalacje gazowe, c.o., c.w., instalacje elektryczne wraz z okablowaniem dla potrzeb c.o. i c.w., dokonano wymiany okien.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 80 732,00 zł, zrealizowano w kwocie 55 670,00 zł co stanowi 68,96% planu

Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej. Plan: 70 732,00 zł Wykonanie: 55 670,00 zł Wykonanie: 78,71% Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla montażu drzwi wejściowych w łączniku pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 4.

Pytań ani dyskusji nie było.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Zaplanowano wydatki w kwocie 5 923 135,90 zł, zrealizowano w kwocie 4 924 095,20 zł co stanowi 83,13% planu. - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 253 283,80 zł, zrealizowano w kwocie 239 354,27 zł co stanowi 94,50% planu. Są to wydatki na realizację zadań Biura Majątku Komunalnego związanych z zarządzaniem zlewnią ścieków. Ponadto w pozycji tej ujęto wydatki na opracowanie operatu wodnoprawnego na usługę wodną, przegląd i inwentaryzacje kanalizacji deszczowej, opłaty za usługi wodne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 604 470,82 zł, zrealizowano w kwocie 4 619 359,65 zł co stanowi 82,42% planu :

Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu

Ulica Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada

Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul Konarzewskiego)

Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej) w Luboniu

Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego

Budowa ul. Słowackiego w Luboniu
Budowa ul. Kurowskiego w Luboniu

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 1 005 368,53 zł Wykonanie: 43 387,60 zł Wykonanie: 4,32% Kontynuowano prace projektowe dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, ul. Jaworowej i Leszczynowej, Wiejskiej, Uroczej, Spadzistej.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ulic Malwowej, Sowiej i Norwida. Z powodu przedłużających się, uzgodnień z gestorami sieci, z PKP oraz z powodu konieczności oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołania od uzyskanej decyzji ZRID, nie rozliczono umów, a tym samym nie wykonano założonego planu

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
Zaplanowano wydatki w 3 536 217,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 529 935,64 zł co stanowi 99,82% planu.

Wydatki przeznaczono na usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB tj. zbieranie odpadów z terenu miasta (w tym padliny), zamiatanie mechaniczne ulic, akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Zaplanowano wydatki w kwocie 2 196 952,20 zł, zrealizowano w kwocie 1 507 774,42 zł co stanowi 68,63%planu. W tym: - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1 444 041,40 zł, zrealizowano w kwocie 1 434 863,62 zł co stanowi 99,36% planu, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB oraz zagospodarowanie terenów zielonych, ponadto na zadania związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną (ulotki), zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup tablic informacyjnych, wyposażenie ekopracowni w lubońskich szkołach, pielęgnację, cięcia i wycinkę drzew, usuwanie posuszu w drzewach pomnikowych, wykonanie nasadzeń drzew, ekspertyzy drzew pomnikowych,

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 752 910,80 zł, zrealizowano w kwocie 72 910,80 zł co stanowi 9,68% planu, w tym: Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego Plan: 680 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00 % Realizację zadania przeniesiono na 2025r. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu Plan: 17 975,80 Wykonanie: 17 975,80 100,00% Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Parku Nowe Ogrody Pracownie edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu – rozbudowa ekopracowni wewnętrznych – etap III strona 70 z 79 Plan: 54 935,00 Wykonanie: 54 935,00 100,00 % Zakup monitorów interaktywnych oraz komputerów do szkół podstawowych w Luboniu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury Pan Andrzej Okupniak ogłosił głosowanie nad Sprawozdaniem Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2024 w zakresie działania Komisji Rozwoju i Infrastruktury

Głosowanie :
Za wyrażeniem pozytywnej opinii o dokumencie głosowało – 10 osób (Rafał Błaszczak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Konrad Dominiak, Monika Nawrot, Dorota Traczyk, Andrzej Okupniak, Marek Samulczyk, Magdalena Woźniak, Teresa Zygmanowska).

• Przeciw – 0 osób,

• Wstrzymało się od głosu – 0 osób

Nieobecny: Jakub Jelinski.

Dokument został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 4 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wiceburmistrz, Michał Popławski poinformował członków komisji, że omawiana uchwała jest uchwałą cykliczną, podejmowaną co roku.

Szczegóły uchwały omówiła Pani Agnieszka Perz – zastępca kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju Ochrony Środowiska.

Pani Agnieszka Perz poinformowała, że wpłynęły 4 wnioski. Pierwszy raz złożyła wniosek osoba fizyczna, prywatna. We wnioskach nie są podane budynki typowo wpisane do rejestru zabytków ale budynki, które są w gminnej ewidencji zabytków , a dodatkowo wszystkie z wnioskowanych budynków znajdują się w historycznym układzie urbanistycznym, który to układ jest wpisany do rejestru . Do wiadomości Pani Agnieszka Perz dodała, że takie układy są 3 w Luboniu. Pierwszy jest w Żabikowie na Rynku, drugi to tereny gdzie znajduje się Luvena, trzeci znajduje się przy ulicy Okrzei.

Zastępca kierownika omówiła budynki, które znajdują się w złożonych wnioskach.

Pierwszy budynek :
Ul. Lipowa 3 , jest to budynek osoby fizycznej, która zakupiła budynek pod koniec zeszłego roku (2024). Budynek jest w złym stanie, jest to ruina. Właściciel nie miał świadomości, że jest to budynek, którego nie rozbierze. Powiatowy oraz Wojewódzki konserwator nie wyrazili zgody na rozbiórkę. Dlatego też na usunięcie dachu i usunięcie istniejącego pokrycia, przygotowanie nowego dachu – na to konserwator wydał zgodę. Koszt materiału oraz robocizny to kwota ponad 50 tyś złotych. Miasto w dotacji może przyznać maksymalnie 30 % i o tyle zawnioskował właściciel. Czyli 16 tyś 800 złotych.

3 kolejne wnioski, są to wnioski Spółdzielni Mieszkaniowej Spójnia :

1) Budynek przy ulicy Cyryla Ratajskiego 1;
Spółdzielnia chciałaby usunąć zabrudzenia , nawarstwienia na elewacji i jej zabezpieczenia. Wymienione prace uzyskały pozwolenie konserwatorskie . Całość prac została wyceniona na 45 tyś złotych. Nasze 30% , które możemy dać , daje kwotę dofinansowania 13 tyś 600 złotych.

2) Budynek przy ul. Armii Poznań 39 ;
Kompleksowy remont instalacji odgromowej, instalacja jest stara i nie spełnia wymagań, które powinna. Koszt wynosi 9500 zł , 23% to 2850 zł

3) Budynek przy ul. Armii Poznań 41;
Spółdzielnia chciałaby wymienić dwie pary drzwi wejściowych.
Teraz te drzwi które są nie są drzwiami zabytkowymi i nie mają cech zabytkowych oraz są o przeciętnym stanie technicznym, nie spełniające wymaganych norm. Kwota 23 tyś złotych.

Łącznie na zabytki Miasto miało w tym roku kwotę 20 tyś .
Komisji do spraw zabytków i rewitalizacji , najbardziej podobał wniosek budynku z ul. Lipowej – osoba prywatna oraz instalacja odgromowa – bezpieczeństwo mieszkańców.

Burmistrz ustalił, żeby przeznaczyć kwotę dla spółdzielni, budynek przy ul. Cyryla Ratajskiego – oczyszczenie elewacji, oraz instalacja odgromowa.
Pan Burmistrz przychylił się również do wniosku mieszkańca z ulicy ul. Lipowej - 7 tyś złotych.

Budżet musiał wzrosnąć do kwoty 24 tyś złotych.

Głos zabrał Pan Burmistrz, Michał Popławski, który poinformował o wysokości środków w kwocie 24 tyś złotych. Nie jest zasadne dawanie całej kwoty na jeden wniosek. Wymiana instalacji odgromowej jest oczywista. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa.

Głos zabrała zastępca kierownika Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska, Pani Agnieszka Perz:

Pani Agnieszka Perz poinformowała, że jeśli zostanie podjęta uchwała, będziemy kontaktować się z wnioskodawcami i będą zawierane umowy. Po umowach, wnioskodawcy muszą wykazać się rachunkami, kosztami jakie zostały przez nich poniesione. Najważniejsze jest udokumentowanie wydatków. 70 % to koszty przez nich poniesione. Beneficjenci muszą ponieść koszt pozostałe, tj. 30 %.

Radny Andrzej Okupniak zadał pytanie

Czy wiemy jakimi metodami będzie czyszczony budynek?.

Do oczyszczenia fasady będzie zastosowany wysokowydajny agregat wysokociśnieniowy HDS. Zostanie użyty roztwór kwasu fluorowodorowego o odpowiednim stężeniu.

Radna Monika Nawrot zadała pytanie

Czy osoba prywatna startująca o dofinansowanie jest mieszkańcem naszej gminy?.

Odpowiedziała Pani Agnieszka Perz: Nie. To nie jest mieszkaniec Lubonia.

Radny Piotr Izydorski zadał pytanie

Radny wyjaśnił, że młoda mieszkanka, która zakupiła budynek mimo błędu i nieświadomości, podejmuje próby ratowania nieruchomości.

Radna Dorota Traczyk zadała pytanie

Radna stwierdziła, że właścicielka nieruchomości mogła sprawdzić stan i dokumentacje faktyczną budynku.

Radny Konrad Dominiak zadał pytanie
Spółdzielnia ma swoje finansowanie jeśli chodzi o fundusz remontowy. Czy my jesteśmy zobligowani jakimikolwiek przepisami, że te środki musimy dać przed remontem, czy możemy dać po?.
Radny zapytał, co jakby budynek runął, spalił itp., co wtedy?. Czy możemy wypłatę dokonać po realizacji inwestycji. Fundusz remontowy Spółdzielni jest przecież po to by móc remonty realizować.

Pani Agnieszka Perz zabrała głos i odpowiedziała
Oprócz uchwały jest regulamin konkursu. Zawsze było to tak, że po spisaniu umowy, wypłacana była określona w umowie suma pieniędzy. Na podstawie regulaminu nie możemy wypłacać po realizacji. Uchwała jest sporządzona na podstawie regulaminu. Musiałby być zmieniony regulamin.

Radna Magdalena Woźniak zadała pytanie
Czy podane 56 tys jest całością kwoty?.

Pani Agnieszka Perz zabrała głos i odpowiedziała
Tak, osobno jest wyszczególniona robocizna , osobno materiały.

Radna Monika Nawrot zabrała głos
To nie jest mieszkanka Lubonia. Walory estetyczne budynku wielorodzinnego są zupełnie inne, niż wygląd budynku osoby prywatnej – ul. Lipowa (wojewódzka i gminna ewidencja zbytków).

Pani Agnieszka Perz zabrała głos
W zeszłym roku nie było żadnego wniosku, ostatnie wnioski były 2 i 3 lata temu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury Pan Andrzej Okupniak ogłosił głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Głosowanie :
Za wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały głosowało – 10 osób (Rafał Błaszczak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Konrad Dominiak, Monika Nawrot, Dorota Traczyk, Andrzej Okupniak, Marek Samulczyk, Magdalena Woźniak, Teresa Zygmanowska).

• Przeciw – 0 osób,

• Wstrzymało się od głosu – 0 osób

Nieobecny: Jakub Jelinski.

Uchwała została jednogłośnie zaopiniowana pozytywnie.

Ad 8. Wolne głosy i wnioski radnych.

Radna Magdalena Wożniak zabrała głos
Ul. Poznańska 10, fatalnie jest zrobiona nawierzchnia, prośba o weryfikację.

Wniosek do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń : Zweryfikować odtworzenie nawierzchni bitumicznej, po zrealizowanym przyłączu gazowym,
ul. Poznańska, Luboń.

Pytanie od mieszkanki ul. Szafirowej, które przekazała Przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Teresa Zygmanowska.
Czy kontrolowane jest, czy ulica Szafirowa ma regularnie kontrolowane czyszczenie studzienek?.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych UML, Mateusz Olejniczak

Systematycznie, raz dwa razy do roku, studzienki są czyszczone.

Kolejne pytanie Przewodniczącej Rady, Teresy Zygmanowskiej do Kierownika WSK Mateusza Olejniczaka:
Czy jest możliwość zaprojektowania pasów przejścia dla pieszych przy sklepie Biedronka – ul. Sobieskiego?.

Kierownik: Planowane jest to na przyszły rok, na styczeń 2026, pasy przy nowej Biedronce w ul. Sobieskiego zostaną wykonane.

Radny Konrad Dominiak zabrał głos
Radny zapytał o malowanie pasów na ul. Długiej.

Kierownik WSK Mateusz Olejniczak odpowiedział
Sprawa wymalowania pasów w ul. Długiej nie uleciała, projekty są zlecone, ale wszystko wymaga czasu. Będzie zrealizowane.

Ad.5 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Zastępca Burmistrza poinformował Radnych o wydatkach, w związku z uzyskaniem dofinansowania na remont budynku komunalnego przy ulicy Armii Poznań. 560 tyś zł wynosi kwota dofinansowania, ponieważ wcześniej nie było pełnej kwoty w budżecie, więc aby uzupełnić łączną kwotę, z zadania remonty publiczne i gminne wzięto 150 tyś z oszczędności z inwestycji – ul. Buczka.
Naliczone zostały kary umowne ul. Miodowa, Wiśniowa - niewywiązanie się z terminu. Firma się odwołała.

Dyskusji ani pytań nie było.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury Pan Andrzej Okupniak ogłosił głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

Głosowanie :
Za wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały głosowało – 10 osób (Rafał Błaszczak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Konrad Dominiak, Monika Nawrot, Dorota Traczyk, Andrzej Okupniak, Marek Samulczyk, Magdalena Woźniak, Teresa Zygmanowska).

• Przeciw – 0 osób,

• Wstrzymało się od głosu – 0 osób

Nieobecny: Jakub Jelinski.

Uchwała została jednogłośnie zaopiniowana pozytywnie.

Ad 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044.
Zmiany w WPF na lata 2025-2044 przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta, Michał
Popławski. Dokument był konsekwencją zmian przedłożonych na rok 2025
w budżecie Miasta.

Dyskusji ani pytań nie było

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury Pan Andrzej Okupniak ogłosił głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044.

Głosowanie :
Za wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały głosowało – 8 osób (Rafał Błaszczak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Konrad Dominiak, Dorota Traczyk, Andrzej Okupniak, Magdalena Woźniak, Teresa Zygmanowska).

• Przeciw – 0 osób,

• Wstrzymały się od głosu – 2 osoby (Monika Nawrot, Marek Samulczyk).

Nieobecny: Jakub Jelinski.

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie.

Ad 7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza, Michał Popławski.
Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, w tym Miasto Luboń dalej zainteresowane są współfinansowaniem Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. W związku z aktualizacją stawki operatora Poznańskiej Kolei Metropolitarnej - Kolei Wielkopolskich oraz dodaniem kosztów na rok 2028 podjęcię uchwały było zasadne.

Dyskusji ani pytań nie było

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury Pan Andrzej Okupniak ogłosił głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Głosowanie :
Za wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały głosowało – 10 osób (Rafał Błaszczak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Konrad Dominiak, Monika Nawrot, Dorota Traczyk, Andrzej Okupniak, Marek Samulczyk, Magdalena Woźniak, Teresa Zygmanowska).

• Przeciw – 0 osób,

• Wstrzymało się od głosu – 0 osób

Nieobecny: Jakub Jelinski.

Uchwała została jednogłośnie zaopiniowana pozytywnie.

Ad 8. Wolne głosy i wnioski radnych

Pytania do Burmistrza Michała Popławskiego :
Radny Rafał Błaszczak zapytał o kompostownie w Białymstoku. Czy nasze miasto będzie też taką kompostownię miało?.

Burmistrz Michał Popławski odpowiedział na pytanie
Spółka Kom-Lub zrobiła koncepcje. Spółka musi złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, dla terenu obok punktu przeładunkowego.
Bez dofinansowania Miasto nie jest w stanie wydać 20 milionów na przedmiotowy projekt.

Radna Monika Nawrot zadała pytanie
Czy Radni widzieli otwarte silosy?. (kiedy byli na miejscu w kompostowni w Białymstoku).

Burmistrz Michał Popławski odpowiedział na pytanie
Bio silosy były otwarte, Radni byli 1 metr od nich, nie było wyczuwalnych drastycznych zapachów, takich nie do zniesienia.
Był wyczuwalny lekki zapach kiszonki. Nie było to uciążliwe.

W tym miejscu, ok. godz. 19:40 salę obrad opuściła radna Magdalena Woźniak.
\
Ad.11
Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Rozwoju i infrastruktury nr 12/2025.
Głosowanie :
Za przyjęciem protokołu nr 12, z dnia 07.04.2025r. głosowało – 8 osób (Rafał Błaszczak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Monika Nawrot, Dorota Traczyk, Andrzej Okupniak, Marek Samulczyk, Teresa Zygmanowska).

• Przeciw – 0 osób,

• Wstrzymała się od głosu – 1 osoba (Konrad Dominiak).

Nieobecni: Jakub Jelinski, Magdalena Woźniak.

Protokół nr 12/2025, z dnia 07.04.2025r. został przyjęty.

Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Rozwoju i infrastruktury nr 13/2025.
Głosowanie :
Za przyjęciem protokołu nr 13, z dnia 12.05.2025r. głosowało – 9 osób (Rafał Błaszczak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Konrad Dominiak, Monika Nawrot, Dorota Traczyk, Andrzej Okupniak, Marek Samulczyk, Teresa Zygmanowska).

• Przeciw – 0 osób,

• Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

Nieobecni: Jakub Jelinski, Magdalena Woźniak.

Protokół nr 13/2025, z dnia 12.05.2025r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad 12. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenia nr 14/2025 Komisji Rozwoju
i Infrastruktury, Przewodniczący Komisji, pan Andrzej Okupniak zakończył spotkanie o godz. 19:48.

Załączniki:
/Zał. nr 1/ - Lista obecności Komisji Rozwoju i Infrastruktury.

Przewodniczący Komisji	Sekretarz Komisji:

Andrzej Okupniak	Dominika Kędziora