


Protokół nr 25 /2026
spotkania stacjonarnego Komisji Rozwoju i Infrastruktury
Rady Miasta Luboń
z dnia 15.06.2026r.


Komisja Rozwoju i Infrastruktury odbyła spotkanie stacjonarne o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń, plac Edmunda Bojanowskiego 2.


Ad 1.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury, pan Andrzej Okupniak stwierdził prawomocność spotkania, quorum.

Obecność zgodnie z listą obecności Komisji Rozwoju i Infrastruktury (zał. nr 1).
W spotkaniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury uczestniczyło na   (11) członków Komisji.
/Zał. nr 1/ - Lista obecności Komisji Rozwoju i Infrastruktury.

W spotkaniu uczestniczyli także:. 
- Zastępca Burmistrza Miasta Luboń, Piotr Izydorski,
[bookmark: _Hlk229650094]- Kierownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Luboń, Anna Wieczorek,
- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń, Mateusz Olejniczak
[bookmark: _Hlk229651890]- Zastępca dyrektora Biura Majątku Komunalnego Urzędu Miasta Luboń, Krzysztof Knopczyński,
- Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Luboń, Anna Bernaciak (niebędąca członkiem Komisji Rozwoju i Infrastruktury),
- Mieszkańc Lubonia: 
· Bogdan Tarasiewicz, 

- Pracownik Biura Rady Miasta Luboń, Joanna Zych.
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju i Infrastruktury nr 25/2026 
w dniu 15.06.2026 r.
Rozpoczęcie o godz. 15.30 w Sali Sesyjnej UM.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Analiza wykonania budżetu za rok 2025 - opiniowanie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2025.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045.
6. Pytanie mieszkańca dotyczące progów zwalniających.
7. Zapytanie mieszkańca ulicy Maciejkowej.
8. Wolne głosy i wnioski radnych.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.

Głoś zabrał mieszkaniec  Bogdan Tarasiewicz powracając do tematu doświetlenia przejść dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia wzdłuż ulicy Żabikowskiej przy rondzie wyjazdowym z centrum handlowego PAJO w stronę stacji Shell. Mieszkaniec zauważył, że obecna inwestycja została zrealizowana głównie od strony sklepu Intermarché, gdzie latarnie dublują się i stoją zbyt blisko siebie. Zakwestionował jednocześnie wcześniejsze ustalenia urzędu wskazujące, że istniejąca latarnia po stronie PAJO znajduje się 16 metrów od pasów, informując, że jego własne pomiary wykazały odległość wynoszącą 8 metrów. W związku z tym zasugerował, że zamiast stawiać nowy słup, wystarczy zmodernizować istniejący poprzez montaż podwójnego ramienia, czyli wysięgnika o długości około 1,5 metra, oraz zainstalowanie silnej lampy kierunkowej pod odpowiednim kątem. Jako udany przykład takiego rozwiązania wskazał skrzyżowanie ulic Polnej i Poznańskiej, podkreślając, że w rejonie PAJO panuje duży ruch pieszy i kołowy, więc zmiana ta zdecydowanie poprawi widoczność oraz bezpieczeństwo.
W odpowiedzi  Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski zadeklarował, że możliwość techniczna wykonania takiej modyfikacji zostanie zweryfikowana. Zaznaczył, że na obecnym etapie nie składa stuprocentowej deklaracji realizacji, jednak urząd powróci do radnego z informacją zwrotną. 
Dalej głos zabrał również Kierownik wydziału Spraw Komunalnych Mateusz Olejniczak, który potwierdził, że po weryfikacji map geodezyjnych odległość do krawędzi skrzyżowania faktycznie wynosi 8 metrów. Wyjaśnił jednocześnie, że z perspektywy technicznej nie stosuje się tak długich, ośmiometrowych wysięgników z jednej lampy. Zapewnił jednak, że we współpracy z sektorem energetycznym zbadana zostanie możliwość dostawienia dodatkowego punktu oświetleniowego na istniejącej linii, co mogłoby się udać bez konieczności tworzenia pełnego projektu budowlanego. Dodał, że wiążąca odpowiedź zostanie przekazana mieszkańcowi  telefonicznie lub mailowo. Bogdan Tarasiewicz powiedział, że nie oczekuje ośmiometrowego ramienia, lecz ponowił ocenę, że półtorametrowy wysięgnik i mocniejsza, odpowiednio pochylona lampa w zupełności wystarczą, aby znacząco zwiększyć czytelność i bezpieczeństwo tego miejsca.
W kolejnym punkcie dyskusji  Bogdan Tarasiewicz poruszył kwestię oświetlenia na ulicy 11 Listopada, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kasprowicza, jadąc 
w stronę sklepu Netto. Wskazał, że po prawej stronie przejścia, zamontowano obok siebie dwa punkty doświetlające, umieszczone przed i za przejściem. W ocenie radnego rozwiązanie to jest przesadzone i generuje niepotrzebne koszty. 
Radni zwrócili uwagę mieszkańcowi na śmiertelny wypadek w tym miejscu 
i zaznaczyli, że takie rozwiązanie jest słuszne i bezpieczne dla mieszkańców.
Głos w tej sprawie zabrał również Kierownik wydziału Spraw Komunalnych Mateusz Olejniczak, który wyjaśnił,  że omawiane zmiany w organizacji ruchu i doświetlenia przejść dla pieszych realizowane są na podstawie dedykowanych projektów, zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz starostwa. Podkreślił, że urząd odszedł od dawnej praktyki montowania dodatkowych opraw na najbliższych istniejących masztach na rzecz systemów dedykowanych, co tłumaczy wysoki poziom jasności na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Odnosząc się do przejścia na ulicy 11 Listopada, wskazał, że inwestycja ta wynikała z wniosku jednego z radnych zatwierdzonego w pierwszym kwartale przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury. Zaznaczył, że celem urzędu było maksymalne zwiększenie widoczności i poprawa bezpieczeństwa w miejscu, gdzie wcześniej często dochodziło do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i pojazdów, a same prace wykonano zgodnie ze sztuką inżynierską. W kwestii przejścia przy centrum handlowym PAIO kierownik potwierdził, że po weryfikacji map geodezyjnych odległość do krawędzi skrzyżowania faktycznie wynosi 8 metrów, co rewiduje jego wcześniejszą interpretację 
z posiedzenia komisji. Wykluczył przy tym możliwość zastosowania ośmiometrowego wysięgnika z istniejącej lampy jako rozwiązania niespotykanego w praktyce. Zadeklarował jednak, że we współpracy z sektorem energetycznym zbadana zostanie opcja dostawienia dodatkowego punktu oświetleniowego bezpośrednio na linii, co mogłoby pozwolić na realizację bez tworzenia pełnego projektu. Zapowiedział, że po szczegółowym zweryfikowaniu tych możliwości urzędnicy przekażą mieszkańcowi wiążącą odpowiedź telefonicznie lub drogą mailową.
Bogdan Tarasiewicz,  wyraził pełną aprobatę dla propozycji przedstawionej wcześniej przez pana Mateusza Olejniczaka, uznając, że instalacja wysokiego, ośmiometrowego masztu oświetleniowego przy samym skrzyżowaniu nie jest konieczna do osiągnięcia zamierzonego celu. W zamian zaproponował zastosowanie krótszego, półtorametrowego wysięgnika, który należałoby skierować nieco dalej 
w stronę skrzyżowania, a także zamontowanie mocniejszego źródła światła. Dodatkowo Bogdan Tarasiewicz wskazał na konieczność skorygowania kątów nachylenia obecnie istniejących, tylnych lamp doświetlających, co jego zdaniem bezwzględnie wystarczy do znacznego poprawienia jasności, przejrzystości oraz ogólnej czytelności tego fragmentu drogi. 
Następnie głos zabrał również Przewodniczący Komisji radny Andrzej  Okupniak,  który przedstawił tło techniczne i historyczne obecnego rozmieszczenia punktów świetlnych w tym rejonie. Wyjaśnił on, że obecność dwóch latarni posadowionych na dwóch osobnych słupach po jednej stronie skrzyżowania Kasprowicza i 11 Listopada wynika bezpośrednio z braku przestrzeni i ograniczeń gruntowych po przeciwnej stronie ulicy, gdzie dawniej znajdowała się apteka, a później sklep. Postawienie tam konstrukcji wymagałoby zerwania i ponownego układania dużej powierzchni istniejącej kostki brukowej. Z tego powodu podjęto decyzję o postawieniu obu masztów po stronie, gdzie rósł trawnik, co znacząco ułatwiło wykonanie wykopów ziemnych. Dodał, że z tych dwóch latarni jedno światło jest skierowane na krótki dystans na jedną nitkę jezdni, natomiast drugie oświetla przeciwną stronę i drugą nitkę drogi, ponieważ pojedyncza lampa technicznie nie posiada wystarczającego zasięgu, aby samodzielnie objąć całą szerokość jezdni, krzyżujących się pasów ruchu oraz przyległych chodników.
Dalej mieszkaniec  Bogdan Tarasiewicz  poruszył  temat związany z utrzymaniem czystości miejskiej, przypominając, że już podczas swojej poprzedniej kadencji jako radny wielokrotnie i bezskutecznie apelował o podjęcie działań w tym zakresie. Zwrócił uwagę zebranych na fakt, że o ile główne ulice miasta są regularnie zamiatane i prezentują się estetycznie, o tyle stan czystości infrastruktury towarzyszącej jest wysoce niezadowalający. Jako kluczowy przykład wskazał Rondo Żabikowskie, a w szczególności zlokalizowane tam wysepki dzielące oraz przejścia dla pieszych, które w jego ocenie nie były sprzątane od samego początku ich wybudowania lub modernizacji, przez co gromadzi się na nich brud.  Podkreślił, że miejska spółka Kom-Lub posiada w swoim parku maszynowym specjalną, małą zamiatarkę chodnikową, która powinna być regularnie wykorzystywana do takich zadań. Przypomniał, że oczyszczanie tych miejsc leży w bezpośrednim zakresie obowiązków spółki, a zaniedbane rondo stanowi ciąg przelotowy i tranzytowy, przez który podczas festynów i innych wydarzeń przejeżdża bardzo wielu gości. Wspomniał również o swoich dawnych sporach z prezesem zarządu spółki Kom-Lub dotyczących priorytetów w koszeniu traw, wskazując, że w innych miastach główne arterie są zawsze równo przycięte i zadbane, podczas gdy w Luboniu w bieżącym roku pierwsze koszenie rozpoczęto dopiero w maju. Doprowadziło to do sytuacji, w której trawa osiągnęła wysokość jednego metra, a po opóźnionym koszeniu część siana została zgrabiona, a część pozostawiona na trawnikach, co rażąco narusza estetykę, zwłaszcza w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz hali sportowej, gdzie regularnie przebywają goście z zewnątrz.
Zdaniem Bogdana Tarasiewicza  przy użyciu nowoczesnych kosiarek spalinowych 
trawa powinna być drobno mielona i zostawiana jako nawóz, a jeśli koszenie odbywa się zbyt rzadko, miasto powinno zlecić jedno dodatkowe koszenie w sezonie, traktując kluczowe ulice, takie jak Żabikowska, w sposób priorytetowy przed innymi rejonami, na przykład ulicą Wschodnią czy Jana Pawła II.
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski,  podziękował za przekazane uwagi.
Zauważył jednocześnie,  że w jego ocenie prace związane z utrzymaniem zieleni cały czas się odbywają, jednakże mogły wystąpić sytuacje, w których nadmierne tempo wzrostu trawy przerosło założony harmonogram i nie wpasowało się idealnie w zaplanowane ramy czasowe. Zapewnił, że osobiście zwróci się w tej sprawie do prezesa zarządu spółki Kom-Lub, aby omówić optymalizację działań. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Okupniak zwrócił  uwagę, że tego samego dnia miasto Poznań również prowadziło spóźnione, pierwsze w tym roku koszenie pasa środkowego na ulicy Głogowskiej, na zjeździe z wiaduktu Górczyńskiego w okolicach fotoradaru, w wyniku czego skoszona trawa leżała na całym pasie w kierunku Lubonia. 
Bogdan Tarasiewicz zaapelował, aby samorząd skupił się wyłącznie na własnym podwórku i własnych obowiązkach i dodał , że w pasie drogowym poznańskiej ulicy Dolna Wilda trawa jest ścinana regularnie i na bieżąco, co potwierdza potrzebę utrzymywania stałych standardów.
W ostatniej części dyskusji Bogdan Tarasiewicz  skierował zapytanie do Kierownika Mateusza Olejniczaka  w sprawie inwestycji wodociągowej realizowanej na ulicy Żabikowskiej. Poprosił o zweryfikowanie, czy wykonawca robót wywiązał się z obowiązku odtworzenia nawierzchni chodnika w stosunku jeden do jednego. Mówca  opierając się na swoich codziennych obserwacjach, zgłosił przypuszczenie, że nowy odcinek chodnika po prawej stronie został zwężony o około 30 centymetrów w porównaniu do dalszej, jeszcze niezmodernizowanej części. Zwrócił uwagę, że na tym odcinku panuje bardzo duży ruch pieszy oraz rowerowy, a ewentualne okrojenie szerokości generuje nieuzasadnione oszczędności finansowe dla wykonawcy kosztem wygody i bezpieczeństwa mieszkańców jako użytkowników. 
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych  Mateusz Olejniczak  wyjaśnił,  że ulica Żabikowska oraz prowadzona tam budowa wodociągu na podstawie procedury zajęcia pasa drogowego nie zostały jeszcze przez urząd formalnie odebrane. Podkreślił,  że standard odtworzonej nawierzchni jest nieporównywalnie wyższy 
i lepszy niż stan pierwotny przed awarią lub inwestycją, a same prace udało się przeprowadzić bez naruszania sąsiednich struktur, co należy uznać za sukces techniczny. Niemniej  jednak kierownik zobowiązał się do dokładnego sprawdzenia parametrów geometrycznych poprzez porównanie obecnego wykonawstwa 
z dokumentacją inwentaryzacyjną sporządzoną przed rozpoczęciem robót. Dodał jednocześnie, że ewentualne różnice mogą wynikać ze specyficznych, technicznych uwarunkowań terenowych.
 Kierownik  podziękował za zgłoszenie i zaapelował do mieszkańca  oraz pozostałych obecnych o bezpośredni kontakt telefoniczny z nim lub pracownikami jego wydziału w przypadku spraw niewymagających zwłoki, co pozwoli urzędnikom na natychmiastową i znacznie sprawniejszą reakcję bez konieczności czekania na formalne posiedzenia.
Ad. 3 Analiza wykonania budżetu za rok 2025 - opiniowanie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2025. 

Przewodniczący Andrzej Okupniak poinformował, że radni otrzymali materiały budżetowe z odpowiednim wyprzedzeniem i zaproponował rezygnację ze szczegółowego omawiania poszczególnych rozdziałów na rzecz bezpośredniego przejścia do pytań, na co zgromadzeni wyrazili zgodę.
Radny Marek Samulczyk poprosił o szczegółowe wyjaśnienie kwoty 24 954 zł przeznaczonej na zakup narzędzi do stacji naprawy rowerów oraz znaków drogowych, kwestionując zasadność tak wysokich kosztów w odniesieniu do samych stacji rowerowych. 
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych  Mateusz Olejniczak  wyjaśnił,  że kwota ta obejmuje dwa obszary zadań, z czego około 4 000 zł przeznaczane jest na roczną konserwację i serwisowanie 11 stacji naprawy rowerów na terenie miasta, natomiast pozostałe około 20 000 zł to cykliczny zakup nowych tarcz znaków drogowych w celu wymiany starego, niespełniającego norm oznakowania. Zakupione tarcze są deponowane w spółce Kom-Lub, która dokonuje ich wymiany na mocy obowiązującego porozumienia.
Następnie radny Marek Samulczyk  zgłosił wątpliwości dotyczące ujęcia ul. Buczka w zestawieniu prac projektowych na 2025 rok, wskazując, że inwestycja ta została fizycznie zrealizowana wiosną 2025 roku, a na początku kolejnego roku dokonywano jedynie płatności końcowych. Zwrócił również uwagę na niski wskaźnik wykonania planu w obszarze projektów drogowych, gdzie plan wynosił 1,9 mln zł, a wykonanie 1,3 mln zł, co stanowi 57 procent. Podkreślił, że procedury projektowe dla niektórych ulic powielają się w budżetach od dwóch lat, podczas gdy w przeszłości proces ten trwał około 9 miesięcy. 
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski odpowiedział,  że zlecenia projektowe są realizowane zgodnie z harmonogramem i ustaleniami komisji z ubiegłych lat. Wskaźnik wykonania na poziomie 57 procent wynika bezpośrednio z ograniczonych mocy przerobowych urzędu, przy jednoczesnym stałym narzucaniu maksymalnego możliwego tempa prac. Zauważył, że wynik ten jest i tak wyższy niż w roku poprzednim, gdzie wynosił około 50 procent, a bieżący rok przyniesie dalszą poprawę tej statystyki.
Radna Magdalena Wożniak  zwróciła uwagę na problem przewlekłości postępowań administracyjnych i uzgodnień urzędowych, na przykład w starostwie lub 
w procedurach środowiskowych, które potrafią trwać latami pomimo ustawowych terminów. Oceniła, że nawet za połowę opóźnień inwestor nie ponosi winy. Jako przykład podała ul. Wysoką, gdzie konsultacje odbyły się w 2018 roku, a na opóźnienia wpłynęły zmiana przepisów prawnych wymuszająca ponowne projektowanie, brak zgody mieszkańców na zbycie gruntów pod połączenie 
z ul. Faustyny oraz protesty mieszkańców wobec wydanej decyzji ZRID, przez co dopiero w 2026 roku udało się ogłosić przetarg na roboty budowlane.
Radny Marek Samulczyk  wyraził zaniepokojenie obecnością w dokumentach umów projektowych sięgających lat 2018–2020. Uznał, że sześciu - lub ośmioletni proces projektowy to zdecydowanie za długo, a deklarowany mieszkańcom podczas konsultacji 3-letni okres realizacji inwestycji stał się nierealny. Poprosił
 o przygotowanie wykazu ulic i powodów tak długiego procedowania. 
Z-ca  dyrektora Biura Majątku Komunalnego Krzysztof Knopczyński zadeklarował weryfikację i przygotowanie szczegółowego zestawienia historycznych projektów. 
Szczegółowo omówił przyczyny opóźnień w realizacji miejskich inwestycji drogowych oraz trudności związane z procesem projektowym. Wskazał, że średni czas przygotowania projektu wynosi 440 dni, ale w skrajnych przypadkach może sięgać nawet 1800 dni. Główną barierą są skomplikowane i przewlekłe procedury uzgodnieniowe z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak Aquanet, Enea, konserwator zabytków czy organy zatwierdzające organizację ruchu, gdzie dokumentacja potrafi bezskutecznie leżeć miesiącami pomimo oficjalnych ponagleń. 
Przykładem takich problemów jest ulica Solskiego, gdzie wniosek o ZRID musiał zostać złożony bez projektu organizacji ruchu z powodu wygórowanych żądań gminy Komorniki.
Kolejną przeszkodą są wzajemne zależności między zadaniami, co pokazał przykład ulicy Dworcowej – jej projektowanie było zablokowane przez trwające 5–6 lat procedury związane z ulicą Ogrodową i terenami kolejowymi. Obecnie umowa na ulicę Dworcową zostanie rozwiązana, aby rozpisać nowy przetarg na dłuższy odcinek do ulicy Topolowej, zgodnie z decyzją radnych. 
Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ protestów mieszkańców, którzy często nie rozumieją założeń docelowych inwestycji. Przez bezzasadne odwołania jednej  
z mieszkanek do starostwa w sprawie rzekomego zalewania posesji, prace nad ulicą Norwida opóźniły się o 6 do 8 miesięcy, mimo że projekt przewidywał tam docelowe odwodnienie liniowe i krawężniki. 
Podobnie od czterech miesięcy z powodu procedur po konsultacyjnych w miejscu stoi projekt ulicy Nagietkowej. 
Wypowiedź dotyczyła również relacji z samą Radą, która nie zawsze  wsłuchuje się w argumenty urzędników.   Skutkowało to m.in. brakiem pozwolenia na budowę przy próbie ułożenia płyt na ulicy Wirowskiej czy problemami z ciągiem pieszo-jezdnym na ulicy Wiejskiej, gdzie dodatkowo sytuację skomplikowały błędy samego projektanta. Na koniec mówca przedstawił dylemat ekonomiczno-decyzyjny, przed jakim stają władze w przypadku nieterminowych wykonawców. Zerwanie umowy oznacza bowiem konieczność ogłoszenia nowego przetargu, stratę kolejnych kilkunastu miesięcy i znacznie wyższe koszty projektowania ze względu na wzrost cen rynkowych. Decyzja o kontynuowaniu współpracy mimo opóźnień okazała się jednak słuszna w przypadku ulic Kopernika oraz Kurowskiego, gdzie ostatecznie udało się odebrać dokumentację i zrealizować inwestycje mniejszym kosztem.
Radny Marek Samulczyk zwrócił uwagę na niski poziom wykonania inwestycji (23%) i brak widocznych prac budowlanych w rejonie ul. 430 i lewoskrętów 
w ul. 3 Maja, przypominając, że temat ten był poruszany już w ubiegłym roku. Poprosił o informację o aktualnym stanie prac i przyczynach opóźnień.
Z-ca dyrektora Biura Majątku Komunalnego Krzysztof Knopczyński wyjaśnił, że brak widocznych prac wynika z etapowania inwestycji. Warunkiem koniecznym do budowy lewoskrętu jest wcześniejsze powstanie tunelu. Procedura formalna wymaga najpierw uzyskania pozwolenia na budowę tunelu, a dopiero potem na rozbudowę drogi wojewódzkiej (która będzie realizowana na podstawie decyzji ZRID). ZRID zmieni numery działek, co uniemożliwiłoby wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na tunel. Burmistrz negatywnie ocenił współpracę z biurem projektowym odpowiedzialnym za tunel, zarzucając projektantowi trudny charakter, niechęć do współpracy i kwestionowanie kompetencji urzędników starostwa.
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski przypomniał, że miasto odwołało się od wcześniejszej decyzji odmownej dotyczącej pozwolenia na budowę. Jedną 
z przyczyn odmowy był brak odpowiedniego planu miejscowego, który został już przez Radę zmieniony. Starostwo wytknęło jednak kilkanaście innych kwestii. Organ nadrzędny przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Obecnie przygotowywany jest aneks do umowy z projektantem, aby wykonał brakujące prace (za dodatkowym wynagrodzeniem). Po podpisaniu aneksu miasto ponownie złoży wniosek 
o pozwolenie na budowę wraz z nowym planem miejscowym. Urząd liczy na szybsze wydanie decyzji przez starostwo (przed upływem 65 dni).
Radny Marek Samulczyk  zapytał o ostateczny termin rozliczenia inwestycji. 
Z-ca dyrektora Biura Majątku Komunalnego Krzysztof Knopczyński zapowiedział ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jeszcze w bieżącym roku. 
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski podkreślił, że aby utrzymać dofinansowanie w ramach ZRID miasto musi bezwzględnie uzyskać pozwolenie na budowę tunelu do końca października 2026 roku.
Radny Marek Samulczyk  zapytał o status parkingu buforowego wybudowanego pod koniec roku.
 Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski potwierdził, że inwestycja nie ma jeszcze pełnego pozwolenia na użytkowanie (uzyskano je tylko dla jednego kierunku/strony).
Radna Monika Nawrot zapytała o nazwę biura projektowego oraz o to, czy pozwolenia na terenach zamkniętych nie powinien wydawać Wojewoda. 
[bookmark: _GoBack]Z-ca dyrektora Biura Majątku Komunalnego Krzysztof Knopczyński wyjaśnił, że sprawa dotyczy drogi wojewódzkiej, a nie terenu zamkniętego PKP. Na część pod torami PKP miasto posiada już pozwolenie na budowę, ponieważ Wojewoda nie chciał wydać decyzji całościowej.
Radny Marek Samulczyk wskazał na niskie wykonanie budżetu na koniec roku (1% z zaplanowanych 1,5 mln zł) i zapytał o postępy w realizacji projektów parku Nowe Ogrody i Placu Targowego.
 Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski  poinformował o kończeniu procedur przetargowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłoniono już wykonawcę Placu Targowego, a podpisanie umowy na park Nowe Ogrody planowane jest na najbliższą środę. Po dopełnieniu formalności wykonawcy przystąpią do prac. Sytuacja terminowa będzie na bieżąco monitorowana i aktualizowana.

Radny Marek Samulczyk zapytał o remont dachu budynku przy 
ul. Poniatowskiego 20 zauważył,  że zadanie nie zostało zrealizowane z powodu kosztów przewyższających zabezpieczone środki. Podkreślił, że naprawa dachu to kwestia priorytetowa dla ochrony substancji budynku i powinna być wykonana jak najszybciej.
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski przyznał, że remont jest planowany do szerszej realizacji w bieżącym roku. 
Z-ca dyrektora Biura Majątku Komunalnego Krzysztof Knopczyński potwierdził zły stan techniczny dachu (liczne przecieki, spadające dachówki stwarzające zagrożenie) i zapowiedział, że będzie wnioskował o zabezpieczenie dodatkowych środków. 
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski uzupełnił, że miasto nie ma jeszcze projektu i czeka na możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W toku dyskusji wskazano, że zabezpieczona kwota 50 tys. zł jest niewystarczająca, a koszt pełnego remontu wraz z ociepleniem może wynieść około 200 tys. zł. Urząd zapowiedział konieczność wprowadzenia zmian w budżecie w tym zakresie.
Radny Marek Samulczyk przypomniał, że montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej nr 2 a był planowany na 2025 rok i powiązany z remontem dachu szkoły. Zapytał, czy w połowie 2026 roku prace zostały sfinalizowane.
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski poinformował, że remont dachu nie został jeszcze wykonany. W konsekwencji zarówno naprawa poszycia, jak i montaż paneli fotowoltaicznych nadal pozostają w zawieszeniu.
Radny Marek Samulczyk zapytał na jakim etapie jest budowa 
przedszkola nr 5. Wskazał, że wniosek o pozwolenie na budowę złożono pod koniec roku i zapytał, czy w tym roku zostanie ogłoszony przetarg.
Z-ca dyrektora Biura Majątku Komunalnego Krzysztof Knopczyński  poinformował, że postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostało wstrzymane przez urzędnika w starostwie. Powodem jest podłużna działka przed bramą przedszkola – starostwo uznało brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i zażądało ustanowienia służebności drogi ze strony spółdzielni mieszkaniowej. 
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski doprecyzował, że miasto jest w trakcie negocjacji ze spółdzielnią. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem spełnienia wymagań spółdzielni (zgoda walnego zgromadzenia członków, odpowiednie zapisy w umowie oraz rekompensata finansowa ze strony miasta). Władze liczą na polubowne i szybkie zakończenie tej sprawy.
Radna Monika Nawrot zapytała, czy w momencie, gdy miasto przejmowało od spółdzielni mieszkaniowej okoliczne drogi, omawiany fragment działki przed bramą przedszkola nie został również przejęty na własność gminy.
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski nie odniósł się bezpośrednio do przeszłych procedur przejmowania dróg, jednak podkreślił, że bez względu na genezę tej sytuacji, miasto musi ją formalnie uregulować. Zapewnił, że urzędnicy dążą do jak najszybszego rozwiązania problemu w ścisłej współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową.
Radny Marek Samulczyk odniósł się do  realizacji budżetu w zakresie prac projektowych i oświetleniowych (plan: 80 tys. zł, wykonanie: 44 tys. zł). Zwrócił uwagę na zrealizowanie dokumentacji dla 23 przejść dla pieszych w ciągu 
ul. Poniatowskiego oraz trwające prace nad projektem doświetlenia ul. Wysokiej. Następnie poprosił o wyjaśnienie zerowego wykonania budżetu (plan: 46 tys. zł) przy zadaniu dotyczącym doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kopernika w Luboniu.
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski poinformował, że fizyczne prace 
na ul. Kopernika zostały już zakończone, a brak wykazanego wykonania finansowego wynika z faktu, że wykonawca nie wystawił jeszcze faktury.
Radny Marek.Samulczyk  powołał się na dokumentację budżetową, w której jako powód braku wykonania wpisano przesunięcie zadania na 2026 rok ze względu na złe warunki atmosferyczne. Dopytał, czy inwestycja została ostatecznie zrealizowana w br.
Z-ca dyrektora Biura Majątku Komunalnego Krzysztof Knopczyński potwierdził, że inwestycja jest fizycznie gotowa. Wyjaśnił, że wykonawca złożył fakturę opiewającą na to zadanie bardzo niedawno (w miniony piątek lub w przeddzień bieżącej Komisji).
Radny Marek Samulczyk zaznaczył, że przesunięcie płatności na bieżący rok nie stanowi problemu, jeśli tak strony ustaliły, a kluczowy jest sam fakt wykonania prac.
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski potwierdził, że nowe oświetlenie na ul. Kopernika już działa i zaprosił do osobistej weryfikacji na miejscu.
Radny Marek Samulczyk przypomniał, że harmonogram i zakres prac przy Domu Włodarza zaktualizowano w 2025 roku, a obecnie inwestycję realizuje firma wyłoniona w przetargu. Poprosił  o przedstawienie aktualnego stanu zaawansowania robót. Zauważył, że podczas osobistej wizyty w rejonie inwestycji dostrzegł, iż okna budynku nadal pozostają zabite deskami, w związku z czym zapytał, czy wewnątrz obiektu trwają jakiekolwiek prace.
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski zapewnił, że wybrany wykonawca prowadzi roboty budowlane wewnątrz budynku w sposób intensywny i całkowicie zgodny 
z przyjętym harmonogramem. Poinformował, że nowe okna zostały już zamówione 
i zostaną dostarczone na budowę. Wyjaśnił, że w środku obiektu położono tynki, które obecnie schną, co z natury technologii budowlanej jest procesem długotrwałym. Wszelkie pojawiające się bieżące kwestie techniczne są na bieżąco rozwiązywane podczas rad budowy, a inwestycja przebiega bez zakłóceń.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Komisji, Andrzej Okupniak zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania burmistrza miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2025.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.  Za wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały głosowało – 9 osób (Rafał Błaszczak, Justyna Dajewska, Hieronim Gawelski, Konrad Dominiak, Jakub Jelinski, Andrzej Okupniak, Dorota Traczyk, Magdalena Woźniak, Teresa Zygmanowska). 
• Przeciw – 0 osób, 
• Wstrzymały się od głosu – 2 osoby (Monika Nawrot, Marek Samulczyk
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rak  zostało zaopiniowane pozytywnie.

Ad.4 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza, Piotr Izydorski.
Zastępca Burmistrza, Piotr Izydorski  zwrócił uwagę  o planowanym wprowadzeniu do budżetu kwoty 660 tysięcy złotych z przeznaczeniem na kompleksową realizację oświetlenia na Wzgórzu Papieskim, która zostanie wykonana w całości w drodze postępowania przetargowego. 
Kierownik wydziału Spraw Komunalnych  Mateusz Olejniczak dodał, że pierwotny projekt zakładał podział inwestycji na trzy etapy obejmujące łącznie 64 punkty świetlne. Po uzgodnieniach ze Skarbnikiem podjęto jednak decyzję o scaleniu zadania i realizacji całej inwestycji kompleksowo w jednym etapie. W podsumowaniu wskazano, że przy sprawnym ogłoszeniu przetargu w miesiącach wakacyjnych, inwestycja zostanie sfinalizowana w bieżącym roku budżetowym.
Radny Marek Samulczyk  poprosił o wyjaśnienie kwestii zmniejszenia o kwotę 
647 000 złotych środków na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania dotyczącego gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Luboń jako elementu adaptacji do zmiany klimatu. Radny zapytał o precyzyjny harmonogram rzeczowy, dopytując, czy zapisane w uzasadnieniu przesunięcie terminu realizacji prac na kolejny rok oznacza realizację w roku 2027, czy też inwestycja ulega dalszemu odroczeniu.
Kierownik wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Anna Wieczorek  wyjaśniła, że ze względu na wydłużające się postępowanie przetargowe dotyczące placu targowego oraz nowych ogrodów – o którym wcześniej wspominał burmistrz – czas realizacji zakładany w projektach umów przesuwa się na 2028 rok. Wskazała również, że relokacja kwot zaplanowanych na poszczególne lata była konieczna w celu pełnego dopasowania budżetu do wniosku o dofinansowanie oraz do zaktualizowanych terminów wynikających z zawieranych umów.
Radna Monika Nawrot  skierowała pytanie o to, czy w ramach inwestycji przewidziano etapowe płatności za realizację prac projektowych. 
Kierownik wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Anna Wieczorek  poinformowała, że umowy z wykonawcami skonstruowane są na zasadzie rozliczeń etapowych, przy czym poszczególne etapy mają charakter ściśle tematyczny. Wyszczególniła, że struktura ta obejmuje kolejno realizację prac projektowych, prac budowlanych, prac zieleniarskich oraz ostateczne rozliczenie końcowe całego zadania.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Komisji, pan Andrzej Okupniak zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 
Za wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały głosowało – 11 osób (Rafał Błaszczak, Jakub Jelinski, Justyna Dajewska, Marek Samulczyk, Hieronim Gawelski, Konrad Dominiak, Dorota Traczyk, Monika Nawrot, Andrzej Okupniak, Magdalena Woźniak, Teresa Zygmanowska). 
• Przeciw – 0 osób, 
• Wstrzymało się od głosu – 0 osób. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.

Ad 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045.
 Zmiany w WPF były konsekwencją zmian w budżecie Miasta. 
Przewodniczący Komisji, pan Andrzej Okupniak zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 
Za wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały głosowało – 9 osób (Rafał Blaszczak, Hieronim Gawelski, Konrad Dominiak, Jakub Jelinski, Justyna Dajewska, Andrzej Okupniak,  Magdalena Woźniak, Dorota Traczyk,  Teresa Zygmanowska). 
• Przeciw – 0 osób, 
• Wstrzymały się od głosu – 2 osoby (Monika Nawrot, Marek Samulczyk) 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
Ad.6. Pytanie mieszkańca dotyczące progów zwalniających.
Pismo zostało wysłane 8 maja o godzinie 9.07 do wszystkich radnych i do pracowników urzędu. I skierowane jest do Rady Miasta przez pana Sebastiana P. 
i dotyczyło progów zwalniających na ul. Jana Pawła II i ul. Wschodniej. 
Zastępca Burmistrza, Piotr Izydorski  odczytał pismo jakie otrzymają mieszkańcy przedmiotowej sprawie.
Montaż progów zwalniających na ulicy Wschodniej oraz Alei Jana Pawła II jest niemożliwy ze względów prawnych i technicznych. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, niedopuszczalne jest stosowanie progów na drogach przelotowych i zbiorczych, co uniemożliwia zatwierdzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. Dodatkową barierą prawną jest wymóg uzyskania zgody współwłaścicieli budynków wielorodzinnych na lokalizację progów bliżej niż 25 metrów od zabudowań, co w praktyce jest nierealne. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa na tym odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 
50 km/h. Obecny układ pasa drogowego maksymalnie odseparowuje ruch pieszy od kołowego poprzez pas zieleni izolacyjnej, miejsca postojowe, ścieżkę rowerową 
i chodnik. W związku z sygnałami o przekraczaniu prędkości sprawa została zgłoszona do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
z prośbą o kontrole radarowe. Ponadto należy zasugerować mieszkańcowi  również o możliwość  samodzielnego zgłaszania takich incydentów za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji Andrzej Okupniak zapytał kto jest za podtrzymaniem takiego stanowiska.
W głosowanie brało udział 11 radnych,  jednogłośnie 11 za podtrzymaniem tego stanowiska. 
Ad 7. Zapytanie mieszkańca ulicy Maciejkowej.
Zapytanie mieszkańca ulicy Maciejkowej zostało skierowane i do Rady Miasta, i do Burmistrza i dotyczy  budowy chodnika i oświetlenie ul. Maciejkowej.
Swoje stanowisko przedstawił Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski
Gmina Komorniki złożyła miastu Luboń propozycję zaprojektowania i późniejszej partycypacji w kosztach realizacji odcinka ulicy Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Polną, a w Luboniu do skrzyżowania z ulicą Komornicką w Wirach. Miasto  przyjęło tę propozycję i w roku ubiegłym przekazało projekt porozumienia do gminy Komorniki wraz z propozycją zagospodarowania pasa drogowego, w tym jezdnię chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową, oświetlenie i odwodnienie drogi. Aktualnie miasto oczekuje na informację zwrotną z gminy Komorniki o możliwości zawarcia wyżej wymienionego porozumienia i przystąpienia do prac projektowych, które miałoby być realizowane przez gminę Komorniki. Zgodnie z wiadomościami zawartymi 
w Informatorze miasto planuje prace projektowe i późniejszą realizację budowy chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Maciejkowej. Przystąpienie do prac projektowych nastąpi po zatwierdzeniu projektu odcinka ulicy Poznańskiej, który leży w gestii gminy Komorniki. Wynika to z faktu, że  Miasto Luboń projektując ulicę Maciejkową musi mieć punkt odniesienia do parametrów technicznych i planu zagospodarowania, które zawarte będą w opracowaniu dotyczącym ulicy Poznańskiej


Pytań nie było w związku z czym Przewodniczący Komisji Andrzej Okupniak zapytał to jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza.
W głosowaniu brało udział 10 radnych. Za podtrzymaniem stanowiska głosowało 9 radnych.
1 głos wstrzymujący się (Monika Nawrot)
i radna Dorota Traczyk nieobecna  podczas głosowania.
Ad 8. Wolne głosy i wnioski radnych
Radna Monika Nawrot zadała pytanie dotyczące możliwości udostępnienia mieszkańcom koncepcji projektu dla ulicy Nagietkowej.
 Z-ca dyrektora Biura Majątku Komunalnego Krzysztof Knopczyński Krzysztof Knopczyński  odpowiedział,  że mieszkańcy złożyli już wniosek o dostęp do informacji publicznej i dokumenty zostaną im przekazane do 17. dnia miesiąca. 
Radny Hieronim Gawelski  zgłosił zapytania o stan realizacji oraz terminy doświetlenia i montażu znaków aktywnych na projektowanych przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniach ulic Frezjowej z Polną oraz Maciejkowej z Polną. 
Kierownik wydziału Spraw Komunalnych Mateusz Olejniczak Mateusz Olejniczak  zobowiązał się do zweryfikowania terminów i udzielenia telefonicznej informacji zwrotnej w dniu następnym. 
Radny  Rafał Błaszczak  przekazał zgłoszenia od mieszkańców dotyczące powtarzających się przypadków spożywania alkoholu oraz zażywania substancji odurzających przez grupy osób na przystanku autobusowym przy ulicy Unijnej  
(w rejonie hotelu i sklepu Żabka). 
Zastępca Burmistrza Piotr Izydorski podziękował za sygnał i zapowiedział niezwłoczne przekazanie sprawy wiceburmistrz Dorocie Franek  odpowiedzialnej za obszar bezpieczeństwa w celu weryfikacji dotychczasowych zgłoszeń 
i zawnioskowania o wzmożone kontrole tego miejsca przez służby porządkowe. 
Radny Rafał Błaszczak  zgłosił potrzebę oczyszczenia zapchanych wpustów i koszy kanalizacji deszczowej z zalegającego gruzu, ziemi oraz piasku na ulicy Solskiego, prosząc o przekazanie tej sprawy do realizacji spółce Kom-Lub.
Ad.9 Zamknięcie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenia nr 25/2026 Komisji Rozwoju 
i Infrastruktury, Przewodniczący Komisji, pan Andrzej Okupniak zakończył spotkanie o godz. 16:57.
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